# Guia de Tarefas — WydenCoin

Oct 6, 2026 · @Jeffson Sousa

## Como usar este guia

Cada frente tem uma seção com o objetivo da missão, um passo a passo, o que entregar e as perguntas que vocês precisam responder. Leiam também a seção sobre o projeto e a de dependências: nenhuma frente funciona sozinha.

Combinados da equipe:

- Check-in toda segunda no WhatsApp, em três linhas: o que fiz / o que vou fazer / onde estou travado.

- Reunião semanal: cada frente tem até 5 minutos para mostrar algo funcionando ou desenhado (código rodando, Figma, diagrama, documento). Nada de slide sobre o que pretende fazer.

- Entrega = link. Toda entrega tem um link no GitHub (pull request ou arquivo no repositório) ou no Figma. Sem link, a entrega não aconteceu.

- Travou por mais de um dia? Pergunte. No grupo ou direto com o professor. Ficar parado em silêncio é o único erro que atrasa o projeto inteiro.

- Registre o que fez. Commits com mensagens claras e um arquivo de notas na pasta da sua frente. Isso vira o relatório parcial de fevereiro.

## O WydenCoin em 2 minutos

O aluno ganha WydenCoins por estudar e por participar de ações ambientais, e troca as moedas por benefícios reais. Tudo fica registrado em uma blockchain Hyperledger Besu, com um token no padrão ERC-20. O piloto é na FACI, mas tudo deve ser pensado para funcionar em qualquer campus da rede Wyden.

Como o aluno ganha moedas

| Eixo | Exemplo de regra | Valor |
| --- | --- | --- |
| Acadêmico | Acessou o SIA nos últimos 15 dias | 20 WC |
| Acadêmico | Atingiu 30% de tempo de estudo | 100 WC |
| Acadêmico | Tempo de estudo subiu em relação ao período anterior | bônus proporcional |
| ESG | Participou de ação ou evento ambiental com o Enactus | a definir (missão da Ericka) |

Outros indicadores acadêmicos vêm em uma planilha que a coordenação ainda vai enviar.

Onde o aluno usa as moedas: 20% de desconto em produtos e combos da cantina, voucher de 100% no AWS Community Day, desconto na mensalidade (alunos não bolsistas), kits da faculdade (agenda, caneta, brindes), desconto em ingressos de cinema e mentorias com professores e egressos.

Dois sistemas

- Portal Administrativo: a gestão cadastra benefícios, vouchers, parceiros e regras de recompensa, e acompanha emissões e resgates.

- Portal do Aluno: o aluno vincula a carteira digital, vê saldo e extrato, navega no catálogo e resgata benefícios.

Um único fluxo de resgate para todos os benefícios

- O aluno resgata um benefício: as moedas ficam bloqueadas no contrato e ele recebe um código.

- Quem entrega o benefício (cantina, financeiro, mentor, admin) confirma o uso: as moedas são queimadas.

- Se o benefício expirar ou for cancelado, as moedas voltam para o aluno.

A mentoria é só mais um item do catálogo, em que quem confirma o uso é o mentor.

## Carlos Mikael — Contrato ERC-20 e fluxo de resgate

Objetivo da missão: ter o token WydenCoin e o fluxo genérico de resgate rodando na rede Besu local, com testes passando. É a base que todas as outras frentes vão usar.

Passo a passo

- Suba a rede do repositório base. O introducao-ERC20 já tem uma rede Besu privada (QBFT, docker-compose) e o contrato Meu Token.sol. Se você consegue subir a rede e fazer o deploy desse token, a infraestrutura está pronta.

- Crie o WydenCoin a partir do ERC-20 da OpenZeppelin, com controle de acesso por papéis:

  - DEFAULT_ADMIN_ROLE: coordenação, gerencia os papéis.

  - MINTER_ROLE: o motor de recompensas, único que emite moedas.

- Emissão com motivo. Toda emissão registra por que o aluno ganhou (ex.: SIA_15D, ESTUDO_30, ENACTUS_ACAO) em um evento. É isso que o dashboard e a auditoria vão ler.

- Crie o RedemptionManager com o fluxo único de resgate: bloquear no resgate, queimar na confirmação de uso, devolver se expirar ou for cancelado. Cada mudança de estado emite um evento.

- Escreva os testes dos cenários principais: emitir, resgatar, confirmar, cancelar, expirar, e tentativas sem permissão (que devem falhar).

- Documente no README: funções, eventos, papéis e como rodar os testes. O Luiz Felipe e o Henrique vão usar isso para documentar a API.

Esboço para começar (ponto de partida, não código final):

contract WydenCoin is ERC20, AccessControl {
    bytes32 public constant MINTER_ROLE = keccak256("MINTER_ROLE");
    event RewardMinted(address indexed aluno, uint256 valor, bytes32 motivo);

    function decimals() public pure override returns (uint8) { return 0; }

    function mintReward(address aluno, uint256 valor, bytes32 motivo)
        external onlyRole(MINTER_ROLE) { /* _mint + emit RewardMinted */ }
}

contract RedemptionManager is AccessControl {
    enum Status { Resgatado, Utilizado, Cancelado, Expirado }
    struct Resgate { address aluno; uint256 beneficioId; uint256 valor; uint64 expiraEm; Status status; }

    function resgatar(uint256 beneficioId, uint256 valor, uint64 expiraEm) external returns (uint256 id);
    function confirmarUso(uint256 id) external;   // queima as moedas bloqueadas
    function cancelar(uint256 id) external;       // devolve ao aluno
    function expirar(uint256 id) external;        // devolve após o prazo
}

Decisões que você precisa propor (escreva a sua recomendação)

- Transferência entre alunos: o ERC-20 padrão deixa qualquer um transferir. O modelo atual não tem troca entre alunos, então o transfer provavelmente deve ser bloqueado, exceto para o contrato de resgate.

- Casas decimais: 0 (moedas inteiras, mais simples para o aluno) ou 18 (padrão)?

- Quem confirma o uso: um papel CONFIRMER_ROLE único, ou um confirmador por benefício?

- Expiração: a blockchain não executa nada sozinha. Alguém (o backend) precisa chamar expirar depois do prazo.

- Taxa (gas): em rede Besu privada dá para configurar gas a preço zero, para o aluno não precisar de saldo para pagar transações.

Cuidado: nada de dado pessoal na blockchain (nome, matrícula, CPF). Só endereços de carteira e identificadores.

Entrega da semana

- ☐ Rede Besu local rodando com deploy do WydenCoin

- ☐ RedemptionManager com os quatro estados

- ☐ Testes passando para os cenários do passo 5

- ☐ README com funções, eventos e papéis

- ☐ Recomendação escrita para as decisões acima

- ☐ Pull request aberto no repositório do projeto

## Ericka — Requisitos das recompensas ESG

Objetivo da missão: definir quais ações ambientais do Enactus geram WydenCoins, como o aluno comprova que participou e quanto cada ação vale. O resultado vira as regras que o motor de recompensas e o contrato do Carlos vão executar.

Passo a passo

- Converse com o Enactus. Levante as ações que eles já fazem. Para cada uma: o que é, com que frequência acontece, quantos alunos participam e quem organiza.

- Ligue cada ação a um ODS ambiental (ex.: 6 água, 7 energia, 12 consumo responsável, 13 ação climática, 15 vida terrestre).

- Defina a evidência de participação. Prefira algo que o admin valide rápido e que não dependa só da palavra do aluno: QR code de check-in no evento, lista validada pelo organizador, registro de pesagem de material.

- Proponha o valor de cada ação. Uma regra simples funciona melhor que uma fórmula complexa, por exemplo: valor base por tipo de ação × multiplicador (participar = 1×, organizar = 2×). Use como régua os valores acadêmicos: acessar o SIA vale 20 WC e atingir 30% de tempo de estudo vale 100 WC.

- Pense em abuso. Limite de moedas por aluno por mês, a mesma ação não pode ser registrada duas vezes, prazo para validar a evidência.

- Valide a proposta com alguém do Enactus e com o professor antes de fechar.

Modelo para preencher (uma linha por ação; a primeira é só exemplo)

| Ação | ODS | Evidência | Quem valida | Valor (WC) | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemplo: mutirão de coleta seletiva | 12 | Check-in por QR code | Organizador do Enactus | a propor | 1 por mês |

Perguntas que você precisa responder

- O que conta como impacto: a participação (presença) ou um resultado medido (kg reciclados, árvores plantadas)?

- O Enactus tem registros de ações passadas que ajudem a estimar quantos alunos participam por mês?

- Quem no Enactus vai validar as participações no Portal Administrativo?

Entrega da semana

- ☐ Lista das ações do Enactus que podem ser bonificadas

- ☐ Tabela acima preenchida, com evidência, validador e valor proposto

- ☐ Regras contra abuso escritas

- ☐ Documento no repositório (pasta docs/esg) e enviado ao Carlos e ao Henrique

## Felipe Lima e Pablo — Jornadas do Portal do Aluno (UX)

Objetivo da missão: desenhar como o aluno usa o Portal do Aluno, da primeira entrada até usar um voucher, com foco na página de Benefícios e na carteira digital. Nesta semana o foco são jornadas e rascunhos, não telas finais.

Passo a passo

- Defina 2 ou 3 personas rápidas. Sugestões: o calouro que nunca usou carteira digital; o aluno não bolsista interessado no desconto da mensalidade; o aluno ativo no Enactus.

- Mapeie os cenários abaixo, um por um: gatilho, passos, telas envolvidas e onde o aluno pode travar.

- Faça rascunhos de baixa fidelidade no Figma para cada cenário. Caixas e textos bastam.

- Teste com 2 ou 3 colegas fora do projeto: peça para "resgatar um voucher da cantina" no rascunho e anote onde eles hesitam.

Cenários para mapear

| Cenário | Gatilho | O que precisa aparecer |
| --- | --- | --- |
| Primeiro acesso | Aluno entra pela primeira vez | Login institucional, criação ou vínculo da carteira, explicação de como ganhar moedas |
| Saldo e extrato | Aluno quer saber quanto tem | Saldo disponível e reservado, e o motivo de cada moeda ganha ("acessou o SIA", "ação Enactus") |
| Catálogo de benefícios | Aluno procura o que trocar | Custo em WC, validade, quantidade disponível, filtros por tipo |
| Resgate | Aluno escolhe um benefício | Confirmação, código ou QR code, status do resgate |
| Uso do voucher | Aluno chega na cantina ou no evento | O que o aluno mostra e o que o atendente vê para confirmar |
| Saldo insuficiente | Benefício custa mais do que o aluno tem | Quanto falta e como ganhar mais |
| Resgate expirado ou cancelado | Prazo venceu sem uso | Aviso de que as moedas voltaram para o saldo |

Cuidados de linguagem e carteira

- Muitos alunos nunca usaram carteira digital. Evite termos técnicos como gas, hash e chave privada; fale em "suas moedas" e "seu saldo".

- Ainda não está decidido se a carteira será criada automaticamente ou vinculada pelo aluno (ex.: MetaMask). Desenhe a criação automática como caminho principal e "vincular minha carteira" como opção avançada.

- Um resgate deixa moedas bloqueadas até o uso. Mostre separado o que está disponível e o que está reservado.

Extra, se der tempo: a jornada do admin cadastrando um benefício no Portal Administrativo. Campos mínimos: nome, descrição, custo em WC, quantidade, validade, parceiro e quem confirma o uso.

Entrega da semana

- ☐ Personas (2 ou 3)

- ☐ Os 7 cenários mapeados com passos e pontos de atrito

- ☐ Rascunhos no Figma, com link enviado no grupo

- ☐ Anotações do teste com colegas

- ☐ Lista das informações que cada tela precisa receber da API, para o Luiz Felipe e o Henrique

## Luiz Felipe e Henrique — Arquitetura e documentação da API

Objetivo da missão: definir as peças do sistema, o que cada uma faz e como conversam, e escrever a primeira versão da documentação da API. É o mapa que todo mundo vai seguir. Sugestão de divisão: o Luiz Felipe puxa a arquitetura geral e a API dos portais; o Henrique puxa o motor de recompensas, os indicadores e o caminho dos dados até o dashboard.

Componentes de partida (ajustem o que acharem necessário)

| Componente | O que faz | Frente |
| --- | --- | --- |
| Portal do Aluno | Saldo, extrato, catálogo e resgate | Luiz Felipe + UX |
| Portal Administrativo | Cadastro de benefícios, regras e validação de ações ESG | Luiz Felipe + UX |
| API (Node.js/Express) | Autenticação, catálogo, resgates, extrato; chama os contratos | Ericka |
| Motor de recompensas | Lê indicadores e ações ESG validadas, calcula e emite moedas | Henrique |
| Banco de dados (PostgreSQL) | Usuários, vínculo aluno–carteira, benefícios, regras. Dados pessoais ficam aqui | Luiz Felipe + Henrique |
| Indexador de eventos | Escuta os eventos da blockchain e grava no banco, para extrato e dashboard | Henrique |
| Rede Besu + contratos | WydenCoin e RedemptionManager | Carlos |
| Dashboard | Indicadores para a gestão | Henrique |

Passo a passo

- Desenhem o diagrama de componentes (draw.io, Excalidraw ou modelo C4 nível 2) com as setas de quem chama quem.

- Separem o que fica na blockchain do que fica no banco. Na blockchain: saldos, emissões, resgates e seus estados. No banco: tudo que é dado pessoal ou cadastro.

- Escrevam as decisões em aberto em um arquivo docs/arquitetura.md, cada uma com opções e recomendação.

- Escrevam a API em OpenAPI 3 (openapi.yaml, visualizado no Swagger). Comecem pelos endpoints abaixo, sem implementar nada.

- Alinhem com o Carlos quais funções do contrato cada endpoint chama, e com o UX quais dados cada tela precisa.

- Henrique: definam o formato esperado da planilha de indicadores (colunas como matrícula, campus, período, acesso ao SIA, tempo de estudo), para mandar à coordenação antes de ela chegar.

Endpoints de partida

| Perfil | Método e rota | Para quê |
| --- | --- | --- |
| Aluno | GET /alunos/me/saldo | Saldo disponível e reservado |
| Aluno | GET /alunos/me/extrato | Emissões e resgates com motivo |
| Aluno | POST /alunos/me/carteira | Criar ou vincular carteira |
| Aluno | GET /beneficios | Catálogo |
| Aluno | POST /resgates | Resgatar um benefício |
| Aluno | POST /resgates/{id}/cancelar | Cancelar e receber as moedas de volta |
| Confirmador | POST /resgates/{id}/confirmar | Cantina, mentor ou financeiro confirma o uso |
| Admin | POST /admin/beneficios | Cadastrar benefício |
| Admin | POST /admin/indicadores/importar | Enviar a planilha de indicadores |
| Admin | POST /admin/acoes-esg/{id}/validar | Validar participação em ação ESG |

Decisões em aberto para vocês proporem

- Quem assina as transações: carteira criada e guardada pelo sistema (mais simples para o aluno) ou carteira do próprio aluno (mais autônoma, mais atrito)?

- Login: há como usar o login institucional da Wyden, ou começamos com cadastro próprio?

- Vários campi: toda entidade (aluno, benefício, regra) precisa de um campo de campus desde já.

- Frequência do motor: os indicadores são processados por semana ou por mês?

Entrega da semana

- ☐ Diagrama de componentes com as setas de comunicação

- ☐ docs/arquitetura.md com o que fica na blockchain e no banco, e as decisões em aberto

- ☐ openapi.yaml com os endpoints de partida

- ☐ Formato proposto da planilha de indicadores (Henrique)

## Como as frentes se conectam

O contrato do Carlos é o centro: as regras da Ericka e do Henrique definem o que ele emite, e a API documentada pelo Luiz Felipe e pelo Henrique chama as funções dele.

dependências entre as frentes · 5 frentes

Para ninguém construir em cima de suposição:

- Meio da semana: Carlos, Luiz Felipe e Henrique conferem juntos as funções do contrato e os endpoints (15 minutos bastam).

- Assim que a tabela ESG ficar pronta: a Ericka manda para o Carlos (valores e motivos de emissão) e para o Henrique (indicadores do dashboard).

- Quando os rascunhos de tela existirem: Felipe Lima e Pablo mandam a lista de dados de cada tela para o Luiz Felipe e o Henrique.

- Mudou algo que afeta outra frente? Avise no grupo no mesmo dia.

## Glossário rápido

| Termo | O que significa no projeto |
| --- | --- |
| WC | WydenCoin, a moeda do projeto |
| Hyperledger Besu | Software que roda a nossa blockchain privada, compatível com Ethereum |
| ERC-20 | Padrão de contrato para tokens; define saldo, transferência e emissão |
| Emissão (mint) | Criar moedas novas para um aluno quando ele cumpre uma regra |
| Queima (burn) | Destruir moedas quando o benefício é usado |
| Carteira | Endereço que guarda as moedas do aluno na blockchain |
| Evento | Registro que o contrato publica a cada ação; é o que o extrato e o dashboard leem |
| Motor de recompensas | Serviço que lê os indicadores e decide quantas moedas cada aluno ganha |
| ESG / ODS | Critérios ambientais, sociais e de governança / Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU |
| Enactus | Organização estudantil da faculdade parceira nas ações ambientais |
| OpenAPI | Formato padrão para documentar uma API; visualizado no Swagger |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados; por ela, nenhum dado pessoal vai para a blockchain |